| TYTUŁ PROJEKTU ZGŁASZANEGO DO „STRATEGII” |  | Okres realizacji | Koszt szacunkowy | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymiana oświetlenia Etap I:ZS Nr 1, ZS NR 2 (Fabryczna 28) Etap II: ZS Kluczkowice, SP Wandalin ,SP Skoków, Etap III: budynek użyteczności publicznej przy ul, Kościuszki w Opolu Lubelskim | 2016-2020 | 20.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 2. | Odnowa zabytkowego obiektu w centrum miasta przy ul. Kościuszki | 2017-2018 | 1.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 3. | Termomodernizacja świetlic wiejskich wraz z elementami wyposażenia. | 2018-2020 | 1.500.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 4. | Utworzenie otwartej strefy społeczno-rekreacyjnej przy ul.Kolejowej w Opolu Lubelskim wraz z urządzeniem zieleni miejskiej | 2018-2019 | 6.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 5. | Opole Lubelskie - do odkrycia, do zasmakowania. Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum miasta Opole Lubelskie | 2017-2020 | 10.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 6. | Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 | 2020 | 1.500.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 7. | Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych- partnerstwo z Gminą Karczmiska i Gminą Wilków | 2017-2018 | 550.000,00 | Gmina Opole Lubelskie, Gmina Wilków, Gmina Karczmiska |
| 8. | Utworzenie centrum edukacji i rekreacji przyrodniczej – Natura 2000 oraz Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu | 2016-2018 | 10.900.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 9. | Przebudowa zabytkowego skweru przy ul. Stary Rynek w Opolu Lubelskim | 2019 | 1.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 10. | Budowa oczyszczalni ścieków w systemie kontenerowym na terenie Gminy Opole Lubelskie (Dąbrowa Godowska, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie, Stanisławów, Truszków) | 2019-2020 | 7.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 11. | Rozbudowa i modernizacja ujęć wody: Kamionka, Ćwiętalka, Góry Kluczkowickie wraz z budową pompowni wody na sieci wodociągowej, rozbudowa nowego ujęcia wody w południowej części miasta Opola Lubelskiego oraz budowa odwiertu i stacji uzdatniania wody w części północno-zachodniej miasta. | 2016-2019 | 2.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim |
| 12. | Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów. | 2016-2017 | 800.000,00 | Gmina Opole Lubelskie/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim |
| 13. | Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowie. | 2020 | -zł | Inwestor prywatny |
| 14. | Budowa parkingów na terenie miasta Opola Lubelskiego: ul. Długa, ul. Józefowska, ul.Podzamcze, ul.Lubelska, ul.Garbarska | 2017-2020 | 500.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 15. | Przebudowa ulic w Opolu Lubelskim: ul.Fabryczna, ul.Garbarska, ul.Kwiatowa, ul.Zielona, ul.Dolna, ul.Zajezierze, ul.Rybacka (łącznik) | 2016-2019 | 1.600.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 16. | Przebudowa gminnych dróg wiejskich: Janiszkowice-Baba, Jankowa, Niezdów, Wrzelowiec, Emilcin, Franciszków Stary, Franciszków Nowy, Góry Kluczkowickie, Ożarów | 2016-2020 | 2.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 17. | Termomodernizacja obiektu przy ul. Strażackiej w Opolu Lubelskim na cele społeczno-kulturalne | 2019 | 500.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 18. | Kompleksowe wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny, komputery wraz z dostępem do Internetu. | 2018-2019 | 300.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 19. | Utworzenie usług społecznych dla osób wykluczonych wraz z zastosowaniem technologii energooszczędnych przy ul. Kolejowej w Opolu Lubelskim. | 2017-2019 | 4.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim |
| 20. | Modernizacja targowiska miejskiego-etap II | 2019-2020 | 2.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 21. | Utworzenie terenów inwestycyjnych w Opolu Lubelskim, ul. Garbarska | 2017-2019 | 3.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 22. | Zaadoptowanie terenu na funkcje rekreacyjno-sportowe z urządzeniami zieleni miejskiej w Opolu Lubelskim, ul. Józefowska | 2020 | 1.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie/Inwestor prywatny |
| 23. | Termomodernizacja mieszkalnych obiektów komunalnych: Wrzelowiec, Komarzyce Stare, ul.Stary Rynek, ul. Nowy Rynek. | 2018-2020 | 1.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 24. | Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Gminie Opole Lubelskie etap I: Niezdów ul.Kaliszańska, Opole Lubelskie: ul.Kolejowa, ul.Popijarska, ul.Dolna, ul.Zbożowa, ul.Parkowa, | 2017-2018 | 8.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim |
| 25. | Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Gminie Opole Lubelskie etap II: Janiszkowice, Elżbieta, Kol. Elżbieta, Jankowa, Góry Opolskie, Górna owczarnia, Opole Lubelskie: ul. Południowa, ul.Przemysłowa) | 2019-2020 | 8.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim |
| 26. | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opole Lubelskie z wykorzystaniem energooszczędnych technologii. | 2018-2020 | 5.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 27. | Budowa obiektu mieszkalnictwa wielorodzinnego wraz z usługami społecznymi przy ul. 25-lecia PRL wraz z zastosowaniem technologii energooszczędnych | 2019-2020 | 2.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 28. | Wsparcie rozwoju usług Centrum Obsługi Inwestora w Opolu Lubelskim, ul. Strażacka | 2017-2018 | 1.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 29. | Modernizacja oczyszczalni ścieków-Etap II | 2019-2020 | 3.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 30. | Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opole Lubelskie | 2018-2020 | 1.000.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 31. | Przebudowa dachu i adaptacja pomieszczeń na cele sportowo-edukacyjne w Szkole Podstawowej w Skokowie. | 2017-2019 | 1.500.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 32. | Wymiana węzła sanitarnego w budynku Żłobka i Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim. | 2017 | 250.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 33. | Budowa kortu do tenisa ziemnego z nawierzchnią syntetyczną z wykorzystaniem istniejącej podbudowy przy ZS Nr 2 w Opolu Lubelskim | 2017 | 500.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 34. | Rozbudowa budynku szkoły w Ćwiętalce na potrzeby oddziału przedszkolnego. | 2018 | 1.100.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 35. | Świetlica środowiskowa- rozwój oferty świetlicy | 2020 | 300.000,00 | Gmina Opole Lubelskie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim |
| 36. | Wymiana źródeł ciepła z konwencjonalnych na OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Opola Lubelskiego. | 2016-2018 | 6.000.000,00 | Osoby prywatne |
| 37. | Produkcja energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich | 2016-2020 | 10.000.000 | Osoby prywatne |
| 38. | Wykonanie instalacji OZE na ujęciach wody na terenie gminy Opole Lubelskie. | 2018-2020 | 500.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 39. | Utworzenie punktu widokowo –edukacyjnego przy Potoku Wrzelowieckim w miejscowości Wrzelowiec | 2016-2018 | 200.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 1. | Kampanie promocyjne gospodarki niskoemisyjnej | 2016-2020 | 300.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 2. | Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | 2016-2020 | 100.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 3. | Zielone zamówienia publiczne | 2016-2020 | -zł | Gmina Opole Lubelskie |
| 4. | Program zajęć dodatkowych dla szkół (programy tworzone indywidualnie przez szkoły) | 2016-2020 | 800.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |
| 5. | Nowa jakość usług administracyjnych e-administracja | 2017-2020 | 200.000,00 | Gmina Opole Lubelskie |